Pablo Soëtard, Ángel Casanova, Jorge Blanco, Rodrigo Juez

G2391  Equipo 4

sprint backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID Historia** | **Enunciado Historia** | **ID de las tareas** | **Enunciado de la tarea** | **Días** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** |
| 1 | Como técnico quiero tener un sistema que permita añadir bicicletas al sistema mediante códigos QR o identificador numérico, con el objetivo de ganar muchas bicicletas gracias a la simplicidad del proceso y poder solo introducir solo número en caso de no tener otra herramienta. | 1.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | Añadir a documento de Análisis y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | |
| 1.3 | Añadir a Diagrama de Clases | J,R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.4 | Diagrama de Secuencia Añadir Nueva Bicicleta | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.5 | Hacer tarjeta del Caso de Uso Añadir una nueva bicicleta | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | Como jefe de la empresa quiero tener un sistema que permita denegar el servicio ofrecido a un usuario concreto, con el objetivo de poder proteger el servicio ante usuarios que hacen reiterado mal uso de él. | 3.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso |  | P,A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2 | Añadir a documento de Análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | |
| 3.3 | Añadir a Diagrama de Clases |  | J,R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.4 | Añadir a documento de diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.5 | Hacer tarjeta del Caso de Uso Denegar Servicio |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | Como usuario quiero hacer que el sistema informe al cliente, cuando realiza el alquiler de una bicicleta siendo abonado, del número restante alquileres que le quedan por realizar ese mismo día, con el objetivo de que el cliente tenga conocimiento del número de alquileres que puede realizar. | 5.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso |  |  | A,P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2 | Añadir a documento de Análisis y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | |
| 5.3 | Añadir a Diagrama de Clases |  |  | J,R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.4 | Diagrama Secuencia Alquilar Bicicleta con Abono |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.5 | Hacer tarjeta de Caso de Uso de Alquilar Bicicleta con Abono |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Como técnico quiero hacer un sistema que permita revisar una avería, con el objetivo de poder identificar las bicicletas que los usuarios han reportado como averiadas. | 6.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso |  |  |  | P,A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.2 | Añadir a documento de Análisis y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | |
| 6.3 | Añadir a Diagrama de Clases |  |  |  | R,J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.4 | Diagrama de Secuencia de Revisar Avería |  |  |  |  | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.5 | Hacer tarjeta del Caso de Uso Revisar avería |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Como usuario quiero poder alquilar una bicicleta. | 4.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso |  |  |  |  |  | P,A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2 | Añadir a documento de Análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | |
| 4.3 | Añadir a Diagrama de Clases |  |  |  |  |  | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.4 | Añadir a documento de diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | |
| 4.5 | Hacer tarjeta del Caso de Uso Alquilar Bicicleta Individual |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Como usuario quiero tener un sistema que permita al cliente cuando finaliza el alquiler, la posibilidad de informar de alguna avería, con el objetivo de que pueda ayudar a mejorar el servicio y en caso de que la avería sea cierta y le haya perjudicado, pueda ser compensado. | 9.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso |  | P,A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9.2 | Añadir a documento de Análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | |
| 9.3 | Añadir a Diagrama de Clases |  | R,J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9.4 | Añadir a documento de diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | Como técnico quiero tener un sistema que permita la identificación mediante tags NFC, con el objetivo de facilitar su labor y agilizar el diagnostico. | 10.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso |  |  |  | P,A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10.2 | Añadir a documento de Análisis y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  | |
| 10.3 | Añadir a Diagrama de Clases |  |  |  | R,J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10.4 | Diagrama Secuencial Autentificar Técnico. |  |  |  | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10.5 | Hacer tarjeta del Caso de Uso Autentificar Técnico |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | Como jefe de la empresa quiero hacer que el proceso de finalizar el alquiler sea automático, con el objetivo de que el usuario no sienta que le cobramos de más. | 12.1 | Añadir a Diagrama de Casos de Uso |  |  |  | A,P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12.2 | Añadir a documento de Análisis y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | |
| 12.3 | Añadir a Diagrama de Clases |  | J,R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12.4 | Diagrama de Secuencia de Finalizar Alquiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12.5 | Hacer tarjeta del Caso de Uso Finalizar alquiler |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |